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	Башҡортостан Республикаһының Туймазы районы муниципаль районының Ғафур ауыл советы 
ауыл биләмәһе башлығы

453800, Дуслык ауылы,Советская урамы,3А
Тел. 3-13-52; 3-14-58
Факс 3-15-30

	
	Глава сельского поселения Гафуровский сельсовет
     муниципального района        

       Туймазинский район 
   Республики Башкортостан
452778, село Дуслык,ул.Советская,3А
Тел. 3-13-52; 3-14-58
Факс 3-15-30


​​​​​​​​​​​​​​​
            Ҡарар
                          постановление
Об утверждении Плана развития системы водоснабжения и улучшения качества 

питьевой воды с.Дуслык на 2015-2022 годы.
             В  целях обеспечения  в с. Дуслык  необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и достижения  качества  воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План развития системы водоснабжения и  улучшения качества питьевой воды с. Дуслык на 2015-2022 годы.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Гафуровский сельсовет                                                   А.Р.Юмагулова.
с.Дуслык

« 24 » августа  2015 года

№ 211
	
	        Приложение 

       к постановлению №  211  от 24.08. 2015 г.

	СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Республике Башкортостан

в Туймазинском, Бакалинском, 

Чекмагушевском, Шаранском районах

М.М.Садыков_____________________
	


План развития системы водоснабжения и улучшения качества питьевой воды с. Дуслык

на  2015-2022  годы
	№
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ответственные лица
	Средства

	Закольцовка системы водоснабжения


	1
	Строительство водопроводной сети от улицы Зеленая до ул. Фабричная (100 м) с установкой двух колодцев
	август 2015 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствнные

	2
	Врезка в муниципальную систему водоснабжения на перекрестке    ул. Школьная и Новая
	август 2015 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствнные

	3
	Прокладка трубы и врезка в существующий водопровод между домами № 9,7  ул. Новая
	август 2015 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствнные

	4
	Устройство отсекающего колодца от системы водоснабжения птицефабрики с установкой трех задвижек
	август 2015 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствнные

	5
	Ремонт горизонтальной башни и соединение ее с вертикальной
	август 2015 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствнные

	6
	Промывка, испытание новых сетей
	август 2015 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствнные

	7
	Устройство отсекающего колодца возле последней скважины от водопроводной сети свинофермы
	октябрь 2015 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствнные

	Ремонт и реконструкция скважин, сооружений

	7
	Восстановление законсервированных скважин
	2015-2016 г.г.
	Администрация СП
	Внебюджет (ООО «Русзерно-Уфа»)

	8
	Замена насосов семи скважин согласно сметы к проекту «Комплексная  и компактная  застройка и благоустройство с. Дуслык»
	2015-2016 г.г.
	УКС
	бюджет

	9
	Строительство двух противопожарных резервуаров по проекту
	2015-2016 г.г.
	УКС
	бюджет

	10
	Устройство зон санитарной охраны
	2015-17 г.г.
	ООО УПТК «Водомонтажкомплект»
	собствен-ные

	11
	Строительство насосной станции второго подъема по проекту
	2015-2016 г.г.
	УКС
	бюджет

	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, сооружений

	12
	Строительство 25 км сетей водоснабжения в новый микрорайон по проекту
	2015-2016 г.г.
	УКС
	бюджет

	13
	Установка противопожарных гидрантов в новом микрорайоне по проекту
	2015-2016 г.г.
	УКС
	бюджет

	14
	Прокладка водопроводной сети от последнего многоквартирного дома ул. Фабричная до ул. Речная
	2016 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствен

	15
	Реконструкция водопроводной сети ул. Клубная
	2017 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект
	собствен

	16
	Прокладка водопроводной сети от пер. Клубный до ул. Речная
	2016 г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект»
	собствен

	17
	Реконструкция водопроводной сети ул. Зеленая
	2016-17 г.г.
	ООО УПТК «Водомонтажкопмлект
	собствен

	18
	Установка противопожарных гидрантов на ул. Речная, Новая, Советская, Комсомольская, Зеленая
	2016-17 г.г.
	Администрация СП
	бюджет

	19 
	Установка приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта
	2015-2020
	Администрация СП
	Потребители воды

	20
	Строительство павильона над рабочими скважинами
	2018
	ООО УПТК «Водомонтажкомплект»
	собствен

	21
	Проведение лабораторных исследований питьевой воды
	2015-2022
	ООО УПТК «Водомонтажкомплект
	собствен

	22
	Строительство станции водоподготовки
	2021-2022
	Администрация СП
	бюджет


Глава сельского поселения 

Гафуровский сельсовет                                    А. Р. Юмагулова.
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