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	Башҡортостан Республикаһының Туймазы районы муниципаль районының Ғафур ауыл советы 
ауыл биләмәһе башлығы

453800, Дуслык ауылы,Советская урамы,3А

Тел. 3-13-52; 3-14-58

Факс 3-15-30

	
	Глава сельского поселения Гафуровский сельсовет
     муниципального района        

       Туймазинский район 
   Республики Башкортостан
452778, село Дуслык,ул.Советская,3А

Тел. 3-13-52; 3-14-58

Факс 3-15-30


​​​​​​​​​​​​​​​
            Ҡарар
                          постановление
«Об утверждении Плана развития системы водоснабжения и улучшения качества 

питьевой воды с.Дуслык на 2016-2022 годы».

             В  целях обеспечения  в с. Дуслык  необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и достижения  качества  воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План развития системы водоснабжения и  улучшения качества питьевой воды с. Дуслык на 2016-2022 годы.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Гафуровский сельсовет                                                   А.Р.Юмагулова.

с.Дуслык

« 03 » марта   2016 года

№ 28
	
	        Приложение 

       к постановлению №  28  от 03.03. 2016 г.

	СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Республике Башкортостан

в Туймазинском, Бакалинском, 

Чекмагушевском, Шаранском районах

М.М.Садыков_____________________
	


План развития системы водоснабжения и улучшения качества питьевой воды с. Дуслык    на  2016-2022  годы

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ответственные лица
	Средства

	Закольцовка системы водоснабжения



	1
	Строительство двух противопожарных резервуаров по проекту
	2016 г.
	УКС
	бюджет

	2
	Устройство зон санитарной охраны
	2016-17 г.г.
	Администрация СП
	бюджет

	3
	Строительство насосной станции второго подъема по проекту
	2016 г.
	УКС
	бюджет

	4
	Завершение строительства 25 км сетей водоснабжения в новый микрорайон по проекту
	2016 г.
	УКС
	бюджет

	5
	Установка противопожарных гидрантов в новом микрорайоне по проекту
	2016 г.
	УКС
	бюджет

	6
	Прокладка водопроводной сети от последнего многоквартирного дома ул. Фабричная до ул. Речная
	2016 г.
	Администрация СП
	бюджет

	7
	Реконструкция водопроводной сети ул. Клубная
	2017 г.
	Администрация СП
	бюджет

	8
	Прокладка водопроводной сети от пер. Клубный до ул. Речная
	2017 г.
	Администрация СП
	бюджет

	9
	Реконструкция водопроводной сети ул. Зеленая
	2017-18 г.г.
	Администрация СП
	бюджет

	10
	Установка противопожарных гидрантов на ул. Речная, Новая, Советская, Комсомольская, Зеленая
	2017-22 г.г.
	Администрация СП
	бюджет

	11
	Установка приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта
	2016-2020
	Администрация СП
	Потребители воды

	12
	Строительство павильона над рабочими скважинами
	2018
	Администрация СП
	бюджет

	13
	Строительство станции водоподготовки
	2021-2022
	Администрация СП
	бюджет


Глава сельского поселения 

Гафуровский сельсовет                                                     А. Р. Юмагулова.
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