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	Республика Башкортостан



	Башҡортостан Республикаһының Туймазы районы муниципаль районының Ғафур ауыл советы
ауыл биләмәһе Хакимиәте
452778, Дуҫлыҡ ауылы,Совет урамы,3А

Тел.8(34782) 3-13-52;Факс 3-15-30


	
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет
муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан
452778, село Дуслык,ул.Советская,3А

Тел. 8(34782) 3-13-52; Факс 3-15-30


​​​​​​​​​​​              Ҡарар
                       постановление
О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением главы Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан от 27.02.2018 г. № 304 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», в соответствии с Уставом сельского поселения    Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского  поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»:

-  приложения № 1 – 5 читать в новой редакции (Приложение №1,2,3,4,5);

- паспорт Программы «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые результаты реализации Программы» читать в новой редакции (приложение №6);

- Раздел 5 муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского  поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» читать в новой редакции (приложение №7).

2. Постановление главы сельского поселения Гафуровский сельсовет     муниципального района Туймазинский район РБ от 02.07.2018 года № 83 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном  сайте Администрации сельского  поселения Гафуровский сельсовет в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан Галееву З.Н. 

      Глава сельского поселения 
   

          А.Р. Юмагулова

№ 52  
18.02.2019 г.

Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения                от 18.02.2019 г. №52 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»
С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы»
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018-2022 гг. 

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	5

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	100

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)
	%
	100

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	ед.
	9

	5
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	га
	2,2

	6
	Доля площади благоустроенных общественных территорий  
	%
	70

	7
	Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 
	%
	не менее 1


                                                                          Приложение № 2
к постановлению главы сельского поселения 

от 18.02.2019 г. № 52 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2019-2022 годы
	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	
	Всего, в том числе:
	7359,950

	
	
	Республиканский бюджет
	6918,353

	
	
	Местный бюджет 
	367,998

	
	
	Финансовые  средства собственников жилых и нежилых помещений МКД   
	73,599

	Благоустройство общественных территорий
	
	Всего, в том числе:
	8542,021

	
	
	Федеральный бюджет 
	918,867



	
	
	Республиканский бюджет 
	7251,034

	
	
	Местный бюджет
	372,12



	Всего по Программе 
	
	Всего, в том числе:
	15901,971

	
	
	Федеральный бюджет 
	918,867



	
	
	Республиканский бюджет 
	14169,387

	
	
	Внебюджетные источники 
	73,599

	
	
	Местный бюджет
	740,118


                               Приложение № 3
к постановлению главы сельского поселения 

от 18.02.2019 г. № 52 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

	               №


	Адрес 
	Виды работ
	Финансирование

(тыс. руб.)

	
	
	
	РБ
	местный
	Внебюджет   
	Всего

	2019

	1
	Дворовая территория 

ул. Комсомольская 

с. Дуслык, МКД, №№  10,12,14,16
	- ремонт дворовых проездов;

- установка бордюров;
- ремонт тротуров;

- устройство игровой площадки;

- приобретение скамеек и урн с установкой
	1729,588
	91,999
	18,4
	1839,987


	2020

	1
	Дворовая территория 

ул. Новая

с. Дуслык, МКД, № 11
	- ремонт тротуара;

- установка бордюров;

- устройство игровой площадки;

- приобретение скамеек и урн с установкой
	789,588
	41,999
	8,4
	839,987

	
	Дворовая территория 

ул. Комсомольская 

с. Дуслык, МКД, №№  18,20,22
	- ремонт дворовых проездов;

- установка бордюров;

- устройство игровой площадки;

- приобретение скамеек и урн с установкой
	940
	50
	10
	1000

	2021

	

	1
	Дворовая территория 

ул. Комсомольская 

с. Дуслык, МКД, №№ 5, 7, 9,11, 13, 25А
	- ремонт дворовых проездов;

- установка бордюров;

- устройство игровой площадки;

- приобретение скамеек и урн с установкой
	1729,588
	91,999
	18,4
	1839,987

	2022

	1
	Дворовая территория

ул. Комсомольская 

с. Дуслык, МКД №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
	- ремонт дворовых проездов;

- установка бордюров;

- устройство игровой площадки;

- приобретение скамеек и урн с установкой
	1729,588
	91,999
	18,4
	1839,987


                                                                          Приложение № 4
к постановлению главы сельского поселения 

от 18.02.2019 г. № 52 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
	               №


	Место
	Виды работ
	Финансирование

(тыс. руб.)

	
	
	
	РБ
	местный
	РФ   
	Всего

	2018 год

	1
	Улица Молодежная 

с. Гафурово
	Благоустройство ул. Молодежная с. Гафурово МР Туймазинский район РБ: 

1.Благоустройство;

2.Наружное освещение
	70,493
	-

	358,038


	428,531

	2
	Территория СДК 

с. Дуслык

 (ул. Клубная 1А)
	- поставка ограждения спортивной площадки с установкой на территории СДК с. Дуслык;

- поставка оборудования для спортивной площадки с установкой на территории   с. Дуслык

- поставка оборудования для детской площадки с установкой на территории СДК с. Дуслык;

- поставка ворот и калитки с установкой на территории СДК 

с. Дуслык
	110,421
	-
	560,829
	671,25

	2019 год

	1
	Площадка в пер.Школьный с. Гафурово
	 - устройство универсальной спортивной площадки с ограждением и мягким покрытием; 

- установка спортивного оборудования для минифутбола, волейбола, баскетбола;

-  поставка скамеек и урн с  установкой возле спортивной площадки.


	1767,53
	93,03
	-
	1860,53

	2020 год

	1
	Центральная улица с. Дуслык - 

ул. Комсомольская

  
	- ремонт  асфальтобетонного покрытия тротуара;

- установка бордюров;

- посадка кустарников;

- устройство площадки для  отдыха;

- поставка скамеек и урн с  установкой на площадках для отдыха
	1767,53
	93,03


	-
	1860,53

	2021 год

	1
	Главная улица 

с. Гафурово – 

ул. Мирная
	- устройство асфальтобетонного  тротуара на ул. Мирная 

с. Гафурово;

-поставка  урн с установкой на остановочных павильонах


	688,72


	36,25


	-
	724,97

	2
	Остановочная площадь 

с. Дуслык
	 - Демонтаж остановочного павильона;

 - установка нового павильона;

- устройство декоративных цветников;

- приобретение и установка урн;

- Изготовление  и установка информационного стенда
	678,81
	35,73


	-
	714,54

	3
	Парк Победы 

(ул. Комсомольская 10А)
	- ремонт тротуаров, ведущих в Парк;

- ремонт тротуара в парке;

- покраска металлического ограждения;

- поставка скамеек, урн с установкой.
	400
	21,05


	-
	421,05

	2022 год

	1
	Площадка на 

ул. Новая с. Гафурово
	 -устройство детской площадки с ограждением и мягким покрытием; 

- установка  игрового оборудования  детской площадки
	688,72


	36,25


	-
	724,97

	2
	Въезд в 

с. Дуслык  ул. Комсомольская
	-установка ограждения из деревянных брусьев под посадку деревьев с установкой и покраской;

- посадка  деревьев;


	400
	21,05


	-
	421,05

	3
	Парк Мира 

(ул. Комсомольская 8Б)
	- ремонт ж/б ограждения; 

- ремонт тротуара из брусчатки;

- поставка скамеек, урн с установкой
	678,81
	35,73


	-
	714,54


Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу Формирование современной городской среды сельского поселения  Гафуровский сельсовет  муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением главы сельского поселения Гафуровский сельсовет постановлением от 03.08.2017 № 156.

                                                                                                                                                                                                            Приложение № 5
к постановлению главы сельского поселения 

от 18.02.2019 г. № 52 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»
 Перечень основных мероприятий Программы 
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель 
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
	Основные  направления реализации 
	
Связь с показателями Программы (подпрограммы) 

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	Задача 1

	1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет
	2020
2021
2022
	2020
2021
2022
	5 локально – сметных расчета
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы
	Показатель 1 (Наименование)
Показатель 2 (Наименование)
…

	1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

	  Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет 

	 2020
2021
2022
	 
2020
2021
2022
	проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий  МКД, составит  3300 кв. м 
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы

	Показатель 1 (Наименование)
Показатель 2 (Наименование)
…

	Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД

	2.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет
	2020

2021

2022
	2020

2021

2022
	100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы 


	

	Задача 3. Проведение ремонта и обустройства  общественных территорий

	3.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий 
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет
	2018

2019

2020

2021

2022
	2018

2019

2020

2021

2022
	7 локально – сметных расчетов; 1 проект на строительство линии уличного освещения;

1 проект на устройство тротуара на ул. Мирная  с. Гафурово  (вдоль дороги «Туймазы – Серафимовский» )


	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей
Программы 
	

	3.2 Мероприятия:

проведение ремонта и обустройства  общественных территорий
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет
	2018

2019

2020

2021

2022
	2018

2019

2020

2021

2022
	проведен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, построена линия уличного освещения, устройство тротуара, установка  2 детских  и 2 спортивных площадок, благоустройство пешеходной зоны на двух центральных улицах, установка скамеек, урн.
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы  
	

	Задача 4. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

	4.1 Мероприятия:

Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет
	
	
	Площадь благоустроенной общественной территории  составит 15600кв. м, доля площади благоустроенной общественной территории  60%

	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы

	

	Задача  5.  Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий

	5.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет, УК
	2018

2019

2020

2021

2022
	2018

2019

2020

2021

2022
	100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей 
Программы

	


Приложение № 6
к постановлению главы сельского поселения от 18.02.2019 г. № 52 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»
ПАСПОРТ

Муниципальной  программы 

«Формирование современной сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы
	Ответственный исполнитель Программы 
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

	Участники Программы
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;

граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;

подрядные организации.

	Актуализация Программы
	 Программа подлежит ежегодной актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации 

	Цели Программы
	 - формирование современной городской среды в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек: с. Дуслык, с. Гафурово муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; 

- повышение качеств современной городской среды;

- совершенствования уровня и организация  благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;

- благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования – сельское поселение Гафуровский  сельсовет  муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее – муниципальное образование);

- благоустройство общественных территорий сельского поселения 

	Задачи Программы
	- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД с. Дуслык;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД с. Дуслык;

-  устройство малых архитектурных форм на общественных территориях сельского поселения;

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий сельского поселения;

- проведение ремонта и  обустройства  мест массового отдыха;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  

- доля общественных территорий сельского поселения, от общего количества общественных территорий сельского поселения; 

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

	Срок реализации Программы 
	2018-2022 годы

	Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
	Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 15901,971тыс. рублей, в том числе:

1. На благоустройство дворовых территорий МКД – 7359,950 тыс. рублей, в том числе; 

- Бюджет Республики Башкортостан – 6918,353тыс. рублей, в том числе: 

2019 г. — 1729,588 тыс.  рублей, 

2020 г. — 1729,588 тыс. рублей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021 г. — 1729,588 тыс. рублей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2022 г. — 1729,588 тыс. рублей.

- Местный бюджет -  367,998 353тыс. рублей, в том числе: 

2019 г. — 91,999 тыс.  рублей, 

2020 г. — 91,999 тыс. рублей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021 г. — 91,999 тыс. рублей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2022 г. — 91,999 тыс. рублей.

- Финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов  – 73,599  тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий, в том числе:

2019 г. — 18,4 тыс.  рублей, 

2020 г. — 18,4 тыс. рублей,

2021 г. — 18,4 тыс. рублей,

2022 г. — 18,4 тыс. рублей

2. На благоустройство общественных территорий – 4654,8 тыс. рублей, 

в том числе:

- Федеральный бюджет – 918,867 тыс. рублей
2018 г. — 918,867 1 тыс.  рублей, 

- Бюджет Республики Башкортостан -  7251,034 тыс. рублей, в том числе: 

2018 г. — 180,914 тыс.  рублей, 

2019 г. — 1729,588 тыс. рублей, 

2020 г. — 1729,588 тыс. рублей, 

2021 г. — 1729,588 тыс. рублей, 

2022 г. — 1729,588 тыс.  рублей
-Местный бюджет - 372,12 тыс. рублей, в том числе: 

2019 г. — 93,03 тыс. рублей, 

2020 г. — 93,03 тыс. рублей, 

2021 г. — 93,03 тыс. рублей, 

2022 г. — 93,03 тыс.  рублей
Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 100%;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 5двора ов, 21 МКД;

- общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий  МКД, составляет 4100 кв. м, из них 3300 кв. м будет отремонтировано;

- общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 100 %;

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 596 человек;

- обеспечение благоустройства  общественных территорий сельского  поселения, составит 9   объектов  знаковых и социально значимых мест;

-  улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 1%


                                                                       Приложение № 7
к постановлению главы сельского поселения от 18.02.2019 г. № 52 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения от 28.11.2017г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»»
Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан  на условиях софинансирования и определяется соглашением между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Администрацией муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан и  Администрацией сельского поселения Гафуровский сельсовет, а также финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в размере 5% от общей стоимости работ на благоустройство дворовых территорий МКД, финансовые  средства из местного бюджета. 

Общий объем финансирования программы на 2018–2022 годы составит             15901,971тыс. руб., в том числе за счет средств: 

          Федерального бюджета — 918,867 тыс. руб., том числе: 
            2018 г. — 918,867 тыс. руб., 
Бюджет Республики Башкортостан – 14169,387тыс. руб., том числе: 

2018 г. — 180,914 тыс. руб.,

2019 г. — 3497,118 тыс. руб.,

2020 г. — 3497,118 тыс. руб.,

2021 г. — 3497,118 тыс. руб.,

2022 г. — 3497,118 тыс. руб.
Местный бюджет – 740,118 тыс. руб., в том числе:
2019 г. — 185,029 тыс. руб.,

2020 г. — 185,029 тыс. руб.,

2021 г. — 185,029 тыс. руб.,

2022 г. — 185,029 тыс. руб.
         Финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов    — 73,599 тыс. руб., в том числе: 

2019 г. — 18,4 тыс. руб.,

2020 г. — 18,4 тыс. руб.,

2021 г. — 18,4 тыс. руб.,

2022 г. — 18,4 тыс. руб.
Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.
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